Приложение  №1  к муниципальной программе

Утвержденной Постановлением № 28 от 29.03.2018г

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой террито- рии, м2 | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет МО | Внебюд-жетные средст-ва |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рп. Любохна ул. Пушкина д.23-24 | 3380 | 261164,00 | 237547,55 | 12502,50 | 11113,95 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| 2 | Рп. Любохна ул. Пушкина д.11 | 2891 | 99923,00 | 90709,04 | 4774,16 | 4439,80 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
|  | Всего: |  | 361087,00 | 328256,59 | 17276,66 | 15553,75 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Пушкина д.9 | 1671 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Пушкина д.16 | 2038 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пушкина д.4 | 961 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Пушкина д.6 | 688 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пушкина д.3 | 786 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Пушкина д.7 | 1593 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пушкина д.22 | 3602 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Сидорова д.1 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Б.Свердловская 1Б | 754 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |

Приложение  №2  к муниципальной программе

Утвержденной Постановлением № 28 от 29.03.2018г

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования

|  | № п/п | Место расположения территории общего пользования | Площадь террито- рии, м2 | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет МО | внебюджетные средст-ва |  |
|  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство Обелиска в честь 20-ой годовщины победы Советских войск над Фашистской Германией | 2400 | 958158,10 | 910250,19 | 47907,91 | 0,00 | Ремонт обелиска, ремонт существующей тротуарной плитки, кранирование деревьев, посадка новых насаждений, посадка газонной травы, установка лавок, урн, установка освещения |
|  |  | Всего |  |  |  |  | - |  |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Сквер им. А. А. Головачева | 9916 |  |  |  |  | Санитарная обрезка и снос аварийных деревьев, посадка зеленых насаждений, покраска забора |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Стадион | 31651 |  |  |  |  | Ремонт трибун, Установка лавок, урн |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |

Приложение  №3  к муниципальной программе

Утвержденной Постановлением № 28  от 29.03.2018г

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «Любохонское городское поселение»» на 2018 г.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории Обелиска в честь 20-ой годовщины победы Советских войск над Фашистской Германией | Администрация поселка Любохна | июнь | декабрь | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт обелиска, ремонт существующей тротуарной плитки, кранирование деревьев, посадка новых насаждений, посадка газонной травы, установка лавок, урн, установка освещения |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| Рп. Любохна ул. Пушкина д.11 | Администрация поселка Любохна | Июнь | Декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| Рп. Любохна ул. Пушкина д.23-24 | Администрация поселка Любохна | июнь | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |

Приложение  №4  к муниципальной программе

Утвержденной Постановлением №28  от 29.03.2018г

Показатели результативности исполнения мероприятий в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

| Наименование мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества) | Наименование показателя результативности | Единица измерения по ОКЕИ |  | Значение показателя результативности | Год, на который запланировано достижение значения показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Процент | 744 | 100 | 2018 |
| Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Процент | 744 | 100 | 2018 |
| Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Процент | 744 | 100 | 2018 |

Приложение  №5  к муниципальной программе

Утвержденной Постановлением № 28  от 29.03.2018г

Дизайн-проект дворовой территории рп Любохна ул Пушкина д 11

Приложение  №6  к муниципальной программе

Утвержденной Постановлением № 28  от 29.03.2018г

Дизайн-проект дворовой территории рп Любохна ул Пушкина д 23-24

Приложение  №7  к муниципальной программе

Утвержденной Постановлением № 28  от 29.03.2018г

Дизайн-проект общественной территории рп Любохна ул Пушкина

Благоустройство Обелиска  в честь 20-ой годовщины победы Советских войск  над Фашистской Германией