**ПРОЕКТ**

**Муниципальной программы**

**Любохонского городского поселения Дятьковского района Брянской области**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022гг»**

Рп. Любохна 2017 г.

**I. ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**Любохонского городского поселения Дятьковского района Брянской области**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация поселка Любохна |
| Цели программы | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Любохонского городского поселения Дятьковского района Брянской области. |
| Задачи программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Любохонское городское поселение».  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Любохонское городское поселение » |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Любохонского городского поселения.  Задача: совершенствование благоустройства территорий путем установки спортивно-детских комплексов на территории Любохонского городского поселения, содействия в установке скамеек и урн. |
| Сроки реализации программы | 2018-2022гг |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего по программе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. – средства областного бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. – средства бюджета МО «Любохонское городское поселение»,  внебюджетные средства – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. |
| Основные целевые индикаторы программы | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Любохонского городского поселения, доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Любохонского городского поселения от общего количества дворовых территорий. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Любохонского городского поселения). Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Доля финансового участия в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Результатами реализации программы станет улучшение содержания объектов благоустройства, дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, и, в целом, внешнего облика Любохонского городского поселения, в том числе за счет:  благоустройство с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);  обеспечения обустроенных зон территорий общего пользования Любохонского городского поселения. |

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

**II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**Любохонского городского поселения Дятьковского района Брянской области**

Степень благоустройства городов, поселков городского типа, сельских населенных мест и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха граждан, а так же имеет большое социальное и экономическое значение. Однако, степень благоустройства населенных пунктов Брянской области оставляет желать лучшего. Лишь несколько из них можно отнести к условно благоустроенным.

В рабочем поселке Любохна совместными усилиями органов местного самоуправления, управляющих компаний и граждан уделяется внимание благоустройству дворовых территорий и местам общего пользования граждан поселения. Однако, учитывая недостаточность денежных средств муниципального образования, работы в данной части, не могут быть проведены в полном желаемом объеме с учетом мнения всех заинтересованных лиц.

Многоквартирных жилых домов в рабочем поселке Любохна -27, из них по состоянию на 01.01.2018г - 21 многоквартирный жилой дом задействован в участие в региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области, 6 домов блокированной застройки. Из всех дворовых территорий только территории 8 многоквартирных домов можно считать благоустроенными, здесь проживает всего лишь 22,4 % человек от общей численности жителей поселения.

Муниципальные территории общего пользования в рабочем поселке Любохна занимают порядка 54967 м2. Относительно благоустроенные муниципальные территории общего пользования расположены на 11072 м2, что составляет 20,1%.

Проблемы в сфере благоустройства накапливались постепенно, и долгое время оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при активной поддержке органов власти различного уровня будет способствовать формированию положительного имиджа рабочего поселка Любохна.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Любохонское городское поселение»» на 2018-2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| на 01.01.2018 г. | на  01.01.2019 г. | на  01.01.2020 г. | на  01.01.2021 г. | на  01.01.2022 г. | на  01.01.2023 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 8 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 40% | \* | \* | \* | \* | \* |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 22,4 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,1 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 20,1 | \* | \* | \* | \* | \* |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | не менее 5% | \* | \* | \* | \* | \* |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  | \* | \* | \* | \* | \* |

\*) значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы

**III. Цель и задача, целевой индикатор программы**

Приоритетной целью программы является создание в Любохонском городском поселении современной городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории.

Задача программы – повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Любохонское городское поселение», повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Любохонское городское поселение».

**IV. Характеристика мероприятий программы**

В рамках программы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству:

1. Обустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Любохонского городского поселения.
3. **Мероприятия программы**

В целях реализации Правил предоставления федеральной субсидии под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

***Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает***:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:

***Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:***

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок ( коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Брянской области. Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ:

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Дятьковского района Брянской области.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Кроме того, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Любохонское городское поселение» на 2018-2022 гг.» должны быть включены наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, сквер и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению:

**Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных территорий общего пользования:**

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров;
2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
3. Благоустройство места для купания (пляжа);
4. Благоустройство городских площадей (как правило, центральных);
5. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);
6. Благоустройство пустырей;
7. Благоустройство кладбища;
8. Благоустройство территории вокруг памятника;
9. Установка памятников;
10. Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);
11. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
12. Реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
13. Устройство или реконструкция детской площадки;
14. Обустройство родников;
15. Очистка водоемов;
16. Иные объекты.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022гг. представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Адресный переченьмуниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

**VI. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы**

Реализация программы позволит:

1.Улучшить содержание объектов благоустройства, и в целом, внешнего облика Любохонского городского поселения;

2. Улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов Любохонского городского поселения.

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

1. Повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Любохонского городского поселения;
2. Повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Любохонского городского поселения;
3. Повышение эстетического качества среды территории поселения и формирование современного облика Любохонского городского поселения, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;
4. Создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

**VII. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в рамках Приоритетного проекта**

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы на уровне муниципального образования создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии необходимо осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с составлением протоколов заседаний и размещением их в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

**VIII. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу**

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования создан интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

*Приложение №1*

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес дворовой территории | Управляющая компания | Сроки реализации |
| 1 | Ул. Пушкина д.22,23,24 | ООО «Любохонское ЖЭУ»  ТСН «Пушкина» | 2018-2022гг. |
| 2 | Ул. Пушкина д.3 | ООО «Любохонское ЖЭУ» | 2018-2022гг. |
| 3 | Ул. Пушкина д.9 | ООО «Любохонское ЖЭУ» | 2018-2022гг. |
| 4 | Ул. Пушкина д.11 | ООО «Любохонское ЖЭУ» | 2018-2022гг. |
| 5 | Ул. Пушкина д.7 | ООО «Любохонское ЖЭУ» | 2018-2022гг. |
| 6 | Ул. Пушкина д.16 | ООО «Любохонское ЖЭУ» | 2018-2022гг. |
| 7 | Ул. Б.Свердловская д.1Б | ООО «Любохонское ЖЭУ» | 2018-2022гг. |
| 8 | Ул. Сидорова д.1 | ООО «Любохонское ЖЭУ» | 2018-2022гг. |
| 9 | Ул. Пушкина д.4 | ООО «Любохонское ЖЭУ» | 2018-2022гг |
| 10 | Ул. Пушкина д.6 | ООО «Любохонское ЖЭУ» | 2018-2022гг |

*Приложение №2*

**Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №  п/п | Место расположения территории общего пользования | Площадь территории, протяженность |
|
| 1 | Сквер им. А.А.Головачева | 9916 кв.м. |
| 2 | Обелиск в честь 20-ой годовщины победы Советских войск над Фашистской Германией | 2400 кв.м. |
|  | 3 | Стадион поселка Любохна | 31651 кв.м. |