Приложение к постановлению  
администрации поселка Любохна  
от 18.12.2017 г. № 146 " О внесении изменений

в постановление администрации

поселка Любохна от 18.07.2017 года № 74

«Об утверждении краткосрочного (2017год) плана

реализации региональной программы

«Проведение капитального ремонта общего

имущества многоквартирных домов на

территории Брянской области» (2014-2043 годы)

на территории муниципального образования

«Любохонское городское поселение»

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН «2017 – 2019 годы»

реализации региональной адресной программы

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043годы) на территории муниципального образования «Любохонское городское поселение»

1.Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного (2017-2019 годы.) плана реализации региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 - 2043 годы) на территории муниципального образования «Любохонское городское поселение» (далее - краткосрочный план) являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

1. создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;
2. информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;
3. снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 1 многоквартирного дома общей площадью 1528,8 кв. м.

Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых

в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет 2 023 990,89 рублей, в том числе:

субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 0 рублей;

субсидии за счет областного бюджета – 0 рублей;

субсидии, предусмотренные в бюджетах муниципальных образований на долевое финансирование – 0 рублей;

средства собственников помещений МКД – 2 023 990,89рублей.

Информация об объемах средств, направляемых на реализацию краткосрочного плана, приведена в приложении 1.

1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

В рамках реализации краткосрочного плана в 2017 году при финансовой поддержке за счет средств Фонда, средств долевого финансирования областного и (или) местных бюджетов запланировано проведение капитального ремонта 1 многоквартирного дома общей площадью 1528,8 кв. м

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана, приведен в приложении 2.

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-3 (ред. от 06 марта 2014 года) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочных планах реализации региональной программы, с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.